Email Systeem Opties

Budget-vriendelijk (Aanbevolen om mee te starten):

1. Resend (Mijn favoriet voor dit use case)

- 3.000 emails/maand gratis

- 100 emails/dag gratis

- €20/maand voor 50.000 emails

- Perfect geïntegreerd met Next.js

- React email templates

2. SendGrid

- 100 emails/dag gratis (3.000/maand)

- €15/maand voor 40.000 emails

- Goede deliverability

3. Mailgun

- 5.000 emails/maand eerste 3 maanden gratis

- €35/maand voor 50.000 emails

Voor 16.000 users:

- Eerste mail ronde: €35-50 (één keer)

- Reguliere notificaties: €20-50/maand

⚠️ Juridische Requirements (BELANGRIJK!)

GDPR Compliance:

✅ Opt-in bewijs: Check oude database voor consent

✅ Unsubscribe optie: Moet in elke email

✅ Privacy policy: Update met nieuwe systeem info

✅ Data verwerking: Informeer over migratie

✅ Recht op vergeten: Implementeer delete account functie

Veilige aanpak:

- Stuur alleen naar users die expliciet toestemming gaven

- Include duidelijke unsubscribe link

- Leg uit wat er veranderd is

🔧 Wat we moeten implementeren

1. Email Service Integreren

Laat me een voorbeeld maken met Resend:

npm install resend

npm install @react-email/components

2. Email Templates Maken

We hebben deze emails nodig:

- ✉️ Welkomst terug email - "We zijn vernieuwd!"

- 🔑 Wachtwoord reset - Oude wachtwoorden werken nog, maar laat users reset option zien

- 💖 Nieuwe matches notificatie

- 💬 Nieuwe berichten notificatie

- ⚡ Weekly digest - "Dit heb je gemist"

3. Migration Strategie

Probleem: Oude users hebben nog hun oude wachtwoorden (bcrypt hashes)

Oplossing: De oude bcrypt hashes werken nog! Geen reset nodig.

Maar, we moeten wel:

// Check of user gemigreerd is en nog niet ingelogd

if (user.migratedFromOld && !user.lastLoginAfterMigration) {

// Stuur welkomst email

// Vraag profiel te updaten

}

📋 Stappenplan voor Re-activatie

Fase 1: Setup (1-2 dagen)

1. Resend account aanmaken

2. Email templates maken

3. Email API routes implementeren

4. Test met 10-20 users

Fase 2: Soft Launch (Week 1)

1. Migreer eerst 100-200 actieve users

2. Stuur welkomst email

3. Monitor bounces en unsubscribes

4. Fix issues

Fase 3: Full Migration (Week 2-3)

1. Migreer alle 16.000 users

2. Stuur emails in batches (500/dag om spam te vermijden)

3. Monitor engagement

4. Reageer op feedback

Fase 4: Ongoing (Maandelijks)

1. Re-engagement emails voor inactive users

2. Weekly digests

3. Match notificaties

4. Feature announcements

🎯 Email Content Strategie

Welkomst Email Template:

Onderwerp: 🎉 Liefde Voor Iedereen is vernieuwd!

Hoi [Naam],

Goed nieuws! Liefde Voor Iedereen heeft een complete make-over

gekregen. We hebben geluisterd naar jullie feedback en hebben de

site volledig vernieuwd.

✨ Wat is er nieuw?

- Modern, sneller design

- Betere matching algoritme

- Mobiel-vriendelijk

- Veiligere platform

Je account is automatisch overgezet. Log in met je bekende

gegevens en ontdek de nieuwe ervaring!

[Log In Button]

Wachtwoord vergeten? [Reset hier]

Tot snel!

Het Liefde Voor Iedereen Team

---

Geen interesse meer? [Unsubscribe]

💰 Kosten Indicatie

Eenmalige re-engagement campagne (16.000 users):

- Email service: €35-50

- Domain verificatie: €0 (gratis)

- Email templates: €0 (zelf maken)

- Totaal: €35-50

Maandelijkse kosten (bij 20% actieve users = 3.200):

- Notificatie emails: €20-30/maand

- Marketing emails: €10-20/maand

- Totaal: €30-50/maand

⚡ Wil je dat ik dit nu implementeer?

Ik kan voor je maken:

1. ✉️ Resend integratie

2. 📧 Email templates (React components)

3. 🔔 Notificatie systeem

4. 📨 Re-engagement email campaign

5. 🎯 Batch email sender (500/dag limit)

6. 📊 Email analytics tracking